СОВЕТ БУТАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЗНАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 20. 12. 2012 г.                                                                                                  №  30

«О внесении изменений и дополнений в

программу комплексного развития    систем

коммунальной инфраструктуры  Бутаковского

сельского поселения  Знаменского муниципального

района Омской области на 2011-2015г.»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ; Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 № 210-ФЗ, распоряжение Правительства Омской области от 13 апреля 2006 года №  55- рп «О дополнительных мерах по реформированию жилищно-коммунального комплекса и тарифообразованию в муниципальных образованиях Омской области». Совет Бутаковского сельского поселения РЕШИЛ:

- Внести изменения и дополнения  в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бутаковского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области  на 2011-2015 г.

- Опубликовать данное решение в Бутаковском муниципальном Вестнике.

Глава Бутаковского                                                                                                          сельского поселения:                                                                                  В.Н.Зинич

Программа

Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бутаковского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области

на 2011 – 2015 годы

с. Бутаково

2012 г.

### Содержание

- Паспорт программы

- Введение

- . Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

- Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

- Целевые показатели развития  коммунальной инфраструктуры.

- Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

- Источники финансирования мероприятий и решений программы.

8.   Механизм реализации и управления программой контроль за ходом ее выполнения.

9.  Ожидаемые результаты реализации программы.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бутаковского сельского поселения, включая перспективную схему водоснабжения на 2011-2015 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации. Жилищный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ; Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 № 210-ФЗ, распоряжение Правительства Омской области от 13 апреля 2006 года № 55- рп «О дополнительных мерах по реформированию жилищно-коммунального комплекса и тарифообразованию в муниципальных образованиях Омской области» |
| Заказчик Программы | Администрация Бутаковского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области. |
| Разработчики | Администрация Бутаковского сельского поселения Знаменского муниципального района |
| Цель Программы | Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям при соответствии требованиям экологических стандартов. |
| Задачи Программы | - Инженерно-техническая оптимизация функционирования систем коммунальной инфраструктуры поселения; - Планирование развития систем коммунальной инфраструктуры поселения наиболее экономичным образом; - Комплексная модернизация и реконструкция существующей системы; - Совершенствование и дальнейшее развитие инфраструктуры муниципального поселения; - Формирование экономических и организационных условий развития систем коммунальной инфраструктуры поселения; - Формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов снижения стоимости услуг при сохранении объемов и качества предоставления услуг, устойчивости функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - Совершенствование экономических и организационных механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры; - Повышение инвестиционной привлекательности систем коммунальной инфраструктуры поселения; - Обеспечение сбалансированности интересов поставщиков услуг и потребителей; - Координация действий поставщиков услуг и прочих интересантов; - Развитие конкурентных отношений; - Обеспечение доступности информации о формировании тарифов и надбавок; - Обеспечение развития жилищного и промышленного строительства в Бутаковском сельском поселении; - Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития поселения, создание благоприятных условий для проживания людей. |
| Сроки и этапы реализации | 2011-2015 гг. Этапы реализации Программы не выделяются |
| Основные направления Программы | 1.Провести реконструкцию водопроводной сети в д.Копейкино в 2011 г.- 2200,0 тыс.руб. собственные средства -110,0 тыс.руб. 2. Провести реконструкцию водопроводной башни в д.Копейкино в 2011 г.-1200,0 тыс.руб. собственные средства -60,0 тыс.руб. 3. Провести реконструкцию водонапорной башни в с.Бутаково. в 2012 г.- 1500,0 тыс.руб. собственные средства- 75 тыс.руб.; реконструкцию скважины с.Бутаково. в 2012 г. – 200,0 тыс.руб. собственные средства -10 тыс.руб. 4. Провести реконструкцию водонапорной башни в д.Юрлагино. в 2013 г. - 1100,0 тыс.руб. собственные средства -55 тыс.руб. 5. Провести реконструкцию водопроводной сети в д.Юрлагино 400 м. в 2014 г. -700,0тыс.руб. собственные средства -35 тыс.руб.; реконструкцию водонапорной сети в д.Мамешево 200 м. в 2014 г. 400,0 тыс.руб. собственные средства -20 тыс.руб. 6. Провести реконструкцию водонапорной башни в д.Курманово. в 2015 г. - 1100,0 тыс.руб. собственные средства - 55 тыс.руб. |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация Бутаковского сельского поселения, ИП Юрлагин Георгий Александрович |
| Организация контроля | Контроль за ходом реализации «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бутаковского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области на 2011-2015 годы» осуществляет Совет Бутаковского сельского поселения (в части использования средств местного бюджета на реализацию программы), администрацией Бутаковского сельского поселения. |
| Ожидаемые результаты | Оставить либо это Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Бутаковского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды |
| Важнейшие целевые показатели соответствии Программы | - Полное обеспечение вновь строящихся зданий коммунальными ресурсами - Обеспечение расчетов за водоснабжение жителей и бюджетных организаций на основе приборов учёта. - Повышение эффективности работы системы водоснабжения. - Обеспечение доступности коммунальных ресурсов для населения - Обеспечение качества собираемости платежей за коммунальные услуги. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы 8820,0 тыс. рублей, из них местного бюджета 441,0 тыс. рублей, в том числе: - 2011 год – 3570,0 тыс. рублей - 2012 год – 1785,0 тыс. рублей - 2013 год – 1155,0 тыс. рублей - 2014 год – 1155,0 тыс. рублей - 2015 год – 1155,0 тыс. рублей |

### ВВЕДЕНИЕ

Вступление в силу с 1 января 2006 г. Федерального закона от         30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в значительной мере изменяет методику образования тарифов на услуги муниципальных и иных организаций коммунального комплекса, устанавливает систему инвестиционных надбавок к тарифам и ценам, изменяет порядок исчисления тарифов.

Разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые направлены на создание и плановое развитие коммунальной инфраструктуры для нового строительства является обязательной для всех муниципальных образований в соответствии с данным законом начиная с 2006 года

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бутаковского сельского поселения на 2011-2015 года  разработана на основании Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от       06.10.2003 № 131-ФЗ; Федерального закона «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 № 210-ФЗ, Устава  Бутаковского сельского поселения.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод), объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии Бутаковского сельского поселения. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Бутаковского сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

Данная Программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  представляет  собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, социально-экономических и других мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в области развития систем коммунальной инфраструктуры Бутаковского поселения.

Программа комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры  состоит из следующих разделов:

-    краткая характеристика Бутаковского сельского поселения

- анализ существующей организации систем коммунальной инфраструктуры поселения;

- прогнозирование перспектив развития существующей системы коммунальной инфраструктуры;

- формирование пакета мероприятий и решений программы. Определение основных условий функционирования системы на следующий период регулирования, включая распределение нагрузок в системе;

- определение источников финансирования мероприятий и решений программы.

- Краткая характеристика Бутаковского сельского поселения

1. Бутаковское сельское поселение в соответствии с генеральным планом Омской области находится в пределах границ Омской области.

Бутаковское поселение расположено в северной части  области. Образовано в 1934 году, село Бутаково основано в 1634 году.

Административным центром поселения является центр поселения  – село Бутаково находящееся на расстоянии 330 км от областного центра и связанный с ним автомобильной дорогой областного значения Омск-Тевриз. Общая площадь поселения 166 кв.км.

На территории поселения образовано 5 населенных пунктов (д. Копейкино, д. Юрлагино, д. Курманово, с. Бутаково, д. Мамешево.

По состоянию на 1 января 2011 года численность населения Бутаковского сельского поселения  – 768 человек.

По состоянию на 1 января 2011 года:

таблица № 1

| Наименование населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность населения, человек | Расстояние от населенного пункта до с. Бутаково, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Бутаковскоее сельское поселение | 265 | 768 |  |
| с. Бутаково | 105 | 324 | - |
| д. Мамешево | 50 | 138 | 5 |
| д. Курманово | 26 | 73 | 3 |
| д. Юрлагино | 5 | 7 | 6 |
| д. Копейкино | 79 | 226 | 8 |

Общая площадь обслуживаемого жилого фонда – 12400 тыс.м2.

Расчеты за поставляемые ресурсы осуществляются по выставленным счетам  в соответствии с утвержденным тарифом на водоснабжение.

Тарифы на водоснабжение с 2011 г. утверждает РЭК Омской области.

Основные технические характеристики объектов системы водоснабжения.

-протяженность водопроводных сетей всего: 7,9136 п/м.

в т.ч.:  д.Копейкино-1693 п/м.       диаметр водопровода -100 мм., водонапорная башня -61 куб.,

д.Юрлагино – 371 п/м.       диаметр водопровода  -100 мм., водонапорная башня -38 куб.,

д.Курманово – 778,5 п/м.   диаметр водопровода – 100 мм., водонапорная башня -33 куб.

с.Бутаково     -3147 п/м.     диаметр водопровода  - 100 мм., водонапорная башня -24 куб.

д.Мамешево  - 1924,1 п/м  диаметр водопровода  - 100 мм., водонапорная башня -25 куб.

| год | Отпущено всего тыс.м3 | В том числе подлежит установки прибора учета (тыс.м3) |  |  | Отпущено по приборам учета (тыс.м3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджетные учреждения | Население | прочие | Бюджетные учреждения | Население | Прочие |
| 2009 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | 118650 | 22140 | 96510 | - | - | - | - |
| 2011 | 121700 | 14800 | 99500 | - | 7400 | - | - |
| 2012 | 132300 | 7650 | 100004 | - | 15300 | 9346 | - |
| 2013 | 138500 | 23100 | 115400 | - | 23100 | 42500 | - |
| 2014 | 141300 | 25000 | 116300 | - | 25000 | 76300 | - |
| 2015 | 149650 | 27000 | 122650 | - | 27000 | 122650 | - |

таблица № 3 по установке приборов учета

|  | Ед.из. | всего | Подлежит установке приборов учета | Установлено приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |  | 2014 |  | 2015 |  |
|  |  |  |  | Кол.во | % | Кол.во | % | Кол.во | % | Кол.во | % | Кол.во |  | % | Кол.во | % |
| Бюджетные | Шт. | 11 | 4 | - | - | 2 | 33 | 2 | 66 | 2 | 100 | - |  | - | - | - |
| Население | Шт. | 265 | 117 | - | - - | - | - | 10 | 8,5 | 40 | 42,7 | 57 |  | 91,4 | 10 | 100 |
| Прочие | Шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |

Населенные пункты Бутаковского сельского поселения запитываются водой  с местных скважин, через водонапорные башни. Обслуживаемые объекты : жилые дома- 265 шт. Административные здания – 8 шт.

Протяженность водопроводных сетей- 7914 м.

Тарифы на услуги организаций коммунального комплекса на 2010 г. составляют – 38,68 руб/м3, на 2012 г. с 1 февраля по 31 июня 40,59 – с1 июля по август 43,03 – с1 сентября по январь 2013 г. 43,38

В образовании сохранена сеть дошкольных и школьных образовательных учреждений:  1 детское дошкольное учреждение, 1 общеобразовательная школа, одна начальная школа.

Работают 1 дом культуры и 3 клуба,  магазины, почта.

Имущество водоснабжения поселения передано ИП-Юрлагину по договору аренды от 17 февраля 2011 г.

Износ водопроводных сетей по поселению на 2010 г. составляет 70 %, в связи с этим наблюдаются аварийности водопроводных сетей, снижение количества водоснабжения и  перебои  поставки воды.

таблица № 4

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол. аварий | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 |

таблица № 5

|  | Ед.измерения | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды | м3 | 133000 | 153026 | 153026 | 153026 | 153026 | 153026 |
| Отпущено воды | м3 | 118650 | 121700 | 132300 | 138500 | 141300 | 149650 |
| Потери воды % | м3 | 10,8 | 20,5 | 13,5 | 9,5 | 7,7 | 2 |

- Установка приборов учета и энергоресурсосбережение у потребителей

В настоящее время в Бутаковском сельском поселении ммеется действующая муниципальная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, главной целью которой являются реализация комплекса энергосберегающих мероприятий, включая установку приборов учета расхода потребляемых ресурсов.

В поселении имеется приборный учет воды у абонентов (50 % бюджетных потребителей).

Высок уровень оснащенности абонентов индивидуальными приборами учета электроэнергии и газа.

При реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бутаковского сельского поселения, стоимость коммунальных услуг, оказываемых населению, должна соответствовать критериям доступности, утвержденным РЭК Омской области в течение всего периода действия Программы.

Анализ существующей организации систем коммунальной инфраструктуры

- Система теплоснабжения

Предоставление услуг теплоснабжения потребителям поселения осуществляет следующая организация администрация образования Знаменского муниципального района:

Температурный график отпуска тепла от котельной 60-90 °C.

Всего в поселении 1 котельная с малой установленной мощностью, работающая на отопление муниципальных зданий (школы, сдк, администрации поселения).

Два котлоагрегата с общей тепловой мощностью более 64% имеют срок службы свыше 5 лет и 2 лет. Износ основного оборудования котельных усреднено составляет 30%. Суммарная протяженность тепловых сетей более 307,82 м. (в двухтрубном исчислении). Средний срок эксплуатации тепловых сетей составляет более 30 лет, процент износа оценивается в 82%, в том числе ветхие и аварийные тепловые сети, требующие немедленной замены, - 100 %.

- План-график реализации мероприятий

|  | Название мероприятия | Разработка | Проведение конкурса | Решение о выделении фин-я | Начало реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия по системе теплоснабжения |  |  |  |  |
| 1 | Новое строительство тепловых сетей | 2011 | - | - | 2013 |
| 4 | Реконструкция котельных заменой устаревших котлов на новые | 2011 | - | - | 2012 |
| 5 | Техническое перевооружение котельных с переводом на использование в качестве основного топлива природного газа | 2011 | - | - | 2014 |
|  | Мероприятия по системе газоснабжения |  |  |  |  |
| 1 | Газификация сел, деревень в части газопроводов низкого давления (проектные и изыскательские работы, строительство) | 2013 | - | - | 2014 |

Система водоснабжения

Забор воды производится из скважин. Обеззараживание воды производится путем хлорирования. По сельскому поселению износ сетей составляет 45 %, очистных сооружений нет. Число аварий  за 2012 год:  3 порыва водопроводных сетей, 3 поломки глубинных моторов, 12 ремонтов уличных водозаборов.

Ремонт водопроводных сетей и замена старых на новые позволит сократить потери воды. Замена водопроводных сетей в д.Копейкино и реконструкция водопровода  позволила снизить количество порывов и аварийных ситуаций, снизить расходы   на ремонтно-восстановительные работы. Улучшить обеспечение населения д.Копейкино водой,  без перебоев в водоснабжении населения. Необходима реконструкция водопроводных башен в с.Бутаково, д.Юрлагино, д.Курманово, а также  реконструкция скважин, что позволит улучшить качество воды.    По состоянию на 1 января 2011 г. жилищный фонд оборудованный водопроводом (вода в доме) составил 40 % от общего жилого фонда. Отпущено воды всем потребителям по поселению Бутаковского сельского поселения – 11,865 тыс.м3. протяженность сетей – 7913,6 м.

Обслуживанием организаций и населения водой занимается по поселению  ИП  Юрлагин

. В 2011 г. были построены в д.Копейкино новый водопровод и новая водопроводная башня, что улучшило качество потребляемой воды.

Планируемая выручка, с учетом роста тарифа в пределах инфляции и предельных утвержденных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов, приведена в таблице  № 6

#### Таблица  № 6

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем предостав. Услуг всего | Тыс. руб. | 424,09 | 474,4 | 580,54 | 490,0 | 430,35 | 415,00 |
| В т.ч. население | Тыс. руб. | 240,3 | 313,0 | 441,64 | 365,8 | 309,35 | 286,95 |
| предприятия | Тыс. руб. | 183,7 | 161,4 | 138,9 | 124,2 | 121,0 | 128,05 |
| Ср.взвеш. тариф по поселению | Тыс. Руб. | 38,68 | 38,68 | 40,59 с июля 43,03 | 43,38 | 48,03 | 51,23 |

По Бутаковскому сельскому поселению планируется строительство и ремонт водопроводных сетей, что повлияет на снижение себестоимости. Увеличится потребление воды при подсоединении к новым водопроводным сетям, значительно сократятся потери воды, снизятся затраты на эл. энергию. Динамика себестоимости и тарифа до 2015 года по поселению Бутаковского сельского поселения приведена в таблице:

Бутаковское с/поселение

таблица № 7

| наименование | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Поднято воды | 133000 | 153026 | 153026 | 153026 | 153026 | 153026 |
| Отпущено воды | 118650 | 121700 | 132300 | 138500 | 141300 | 149650 |
| В т.ч. Населению: | 96510 | 99500 | 109350 | 115400 | 116300 | 122650 |
| ## На питьевые нужды | 42000 | 43500 | 43500 | 44100 | 44200 | 44900 |
| На поение скота | 24000 | 25000 | 25150 | 27200 | 27700 | 28800 |
| Полив участка | 13500 | 13800 | 17000 | 18500 | 18650 | 20150 |
| На хоз. бытовые нужды | 17010 | 17200 | 23700 | 25600 | 25750 | 28800 |
| # Организациям | 22140 | 22200 | 22950 | 23100 | 25000 | 27000 |
| Потери воды | 14350 | 31326 | 20726 | 14526 | 11726 | 3376 |

Анализ дебиторской и кредиторской задолженностей предприятий  жилищно-коммунального комплекса

Задолженность предприятий и населения по коммунальным услугам  по состоянию на 1 июля 2010 года составила 35247  руб., на 01.01.2011 г. 45600 руб., на 01.12.2012 г. 64000    рублей.

Ведется работа по ликвидации задолженности потребителей за оказанные  услуги перед предприятиями оказывающими коммунальные услуги. Обеспечение  безубыточного режима функционирования и сокращение дебиторской задолженности за счет информационной акции “Долг” - первоочередная задача.

Тарифная политика

Тарифы на услуги организаций коммунального комплекса в предстоящей период будут расти в пределах инфляции и предельных утвержденных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов.

Ожидаемое изменение тарифов на основные услуги ЖКХ приведены в таблице № 8

Таблица № 8

| Наименование основных тарифов | еденица измерения | годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| теплоснабжение | руб/Гкал | - | - | - | - | - | - |  |
| Холодное водоснабжение | руб/м3 | 38,68 | 38,68 | 40,59; 43,03 | 43,38 | 48,03 | 51,23 |  |
| Водоотведение | руб/м3 | - | - | - | - | - | - |  |
| Вывоз твердых бытовых отходов | руб/ чел | - | - | - | - | - | - |  |
| Вывоз жидких бытовых отходов | руб/м3 | - | - | - | - | - | - |  |
| Плата за жилое помещение Благоустроенный фонд | Руб/м2 | - | - | - | - | - | - |  |

- Перспективы развития коммунальной инфраструктуры

Прогнозирование перспектив развития существующей системы

Для прогнозирования перспектив развития системы коммунальной инфраструктуры будет проведен:

-   анализ планов застройки поселения;

- анализ производственных программ предприятий;

- анализ достаточности существующей системы  планам развития;

- анализ инфраструктуры и производственных программ

В 2011 – 2015 годах основными целями развития жилищно-коммунального комплекса и газификации являются продолжение реформирования жилищно-коммунального комплекса,  переход отрасли на режим безубыточного функционирования при одновременном смягчении для населения процесса реформирования системы оплаты жилья и коммунальных услуг, привлечение инвестиций для дальнейшего обновления жилищно-коммунальной инфраструктуры на основе современных технологий, продолжение комплексной газификации поселения, повышение качества услуг, предоставляемых населению.

Достижение поставленных целей будет осуществляться путем решения ряда ключевых задач:

- проведение преобразований в сфере жилищно-коммунального хозяйства на основе формирования рыночных отношений, создания конкурентной среды;

- организация качественно новой схемы обслуживания жилищного фонда, развитие самоуправления граждан в данной сфере;

- привлечение инвестиций в развитие жилищно-коммунальной сферы.

Будет продолжена реализация мероприятий целевых программ поселения:

- "Техническое перевооружение в жилищно-коммунальном хозяйстве  муниципального образования «Бутаковское сельское поселение» на 2011 – 2015 годы", предусматривающей реконструкцию, строительство и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, внедрение современных ресурсо- и энергосберегающих техники и технологий;

- «Обеспечение населения Бутаковского сельского поселения питьевой водой» на 2011 – 2015 годы, направленной на реконструкцию водозаборных, водопроводных сооружений;

- "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бутаковского сельского поселения Знаменского  района Омской области на 2011 – 2015 годы";

- "Энергоресурсосбережение в жилищно-коммунальном комплексе муниципального образования «Бутаковское сельское поселение» на 2011 – 2015 годы"

- «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы»

В рамках реализации областной целевой программы развития имущественных отношений в жилищно-коммунальном комплексе Омской области на 2011 – 2015 годы предусматривается:

- проведение с участием средств областного и местного бюджетов капитального ремонта муниципального жилищного фонда с последующим созданием на его базе объединений собственников жилья;

- поддержка управляющих компаний, направленная на повышение эффективности их работы.

Реализация планируемого комплекса мероприятий по развитию жилищно-коммунального комплекса  позволит:

- повысить качество предоставляемых услуг и надежность функционирования систем жилищно-коммунального комплекса за счет снижения износа объектов инженерной инфраструктуры не менее чем на 60 %, уменьшения количества аварий на системах жизнеобеспечения;

- снизить тарифы на теплоснабжение за счет перехода на более экономичный вид топлива;

Целью муниципальной политики Бутаковского сельского поселения в сфере жилищного строительства в 2011 – 2015 годах является обеспечение жителей поселения качественным и доступным жильем, увеличение ввода в эксплуатацию жилых домов, развитие ипотечного жилищного кредитования.

Ключевым инструментом достижения поставленной цели станет реализация на территории поселения приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье – гражданам России", в рамках которого предполагается обеспечить:

- формирование благоприятных условий для притока инвестиций в жилищное строительство;

- внедрение финансовых механизмов, обеспечивающих доступность приобретения жилья для граждан с различным уровнем доходов;

- оказание муниципальной поддержки при индивидуальном жилищном строительстве и ипотечном жилищном кредитовании;

- совершенствование механизма обеспечения жильем молодых семей, молодых специалистов, работающих в сельской местности, ветеранов войны, работников бюджетной сферы, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- реализацию мероприятий по модернизации жилищного фонда, ликвидации ветхого и аварийного жилья;

- формирование инженерной инфраструктуры для организации комплексной застройки территории Бутаковского сельского поселения;

- создание условий для формирования рынка земельных участков для их предоставления застройщикам на конкурсной основе.

В 2009 году на выполнение мероприятий областных целевых программ и работ по строительству жилья  по программе «Свой дом»- 600 тыс. руб.  За период программы газификации было уложено 2 км. газопроводов; переведено на природный газ 3 квартиры в двух квартирных домах; 6 жилых домов.  Реконструкция водопровода – 70 тыс. руб.

К 2015  году планируется улучшить жилищные условия не менее  20 % нуждающихся семей, состоящих на учете, а также предоставить субсидии на приобретение жилья не менее чем 2 молодым семьям, увеличить общий ввод в эксплуатацию жилых домов до 140. кв. м. По программе ветхое аварийное жилье планируется построить 3 двух квартирных дома- два дома в с. Бутаково (2011г. и 2014г. соответственно), один в 2013 г. д.Мамешево. Динамика численности населения приведена в таблице № 9

таблица № 9

Динамика численности населения

| Наименование | Фактическая численность по годам |  |  |  | Перспективная численность на расчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2015 |
| Численность населения , тыс. чел. | 0,810 | 0,802 | 0,766 | 0,769 | 0,762 |
| Естественный прирост, Убыль(-) населения , тыс.чел. | -0,022 | -0,008 | -0,032 | +0,003 | -0,007 |
| Коэффициент естественной убыли, на 1000 чел | 36,8 | 10,02 | 23,9 | 3,9 | 10,88 |

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Прогноз нагрузки

Таблица № 10

|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточная нагрузка водопотребления, м3/сут., в т.ч. | 417 | 443 | 455,6 | 484 |
| в жилых домах | 360 | 379 | 387 | 410 |
| прочими потребителями | 57 | 63,3 | 68,5 | 74 |

Обеспечить в течение всего периода действия программы качественное представление коммунальных услуг, в том числе:

- соблюдение качества очистки воды в соответствии с требованиями нормативных документов.

- соответствие параметров качества питьевой воды  установленным нормативам СанПиН – 100 %;

- Целевые показатели повышения уровня оснащенности приборами учета используемых коммунальных ресурсов

Таблица №

| Наименование показателя | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные учреждения, оснащенные приборами учета % |  |  |  |  |  |
| вода | 33 | 66 | 100 | 100 | 100 |
| Жилые дома, оснащенные индивидуальными приборами учета % |  |  |  |  |  |
| вода | 8,5 | 42,7 | 91,4 | 100 | 100 |

- Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Целевыми программами Бутаковского сельского поселения:

- Энергоресурсосбережение поселения на 2011 год и на период до 2015 года;

- "Техническое перевооружение в жилищно-коммунальном комплексе" на 2011-2015 годы;

- "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда поселения" на 2011-2015 годы»

-  "Обеспечение населения поселения питьевой водой" на 2011-2015 годы;

- «Развития имущественных отношений в жилищно-коммунальном комплексе поселения на 2011-2015 годы»;

- "Социальное развитие населенных пунктов в поселении на период до 2015 года";

# -  Федеральной целевой программой «Жилище».

Мероприятия по строительству и реконструкции системы водовода

| № п/п | Наименование мероприятий | Цель проекта | Техническая характеристика | Реализация мероприятий | Затраты на реализацию | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Реализация проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей д.Копейкино | Снижение себестоимости, повышение уровня благоустройства | 2200 м. | 2011 г. | 2310,0 руб. | 2310,0 |  |  |  |  | аукцион |
| 2 | Реконструкция водонапорной башни д.Копейкино | Улучшение качества предоставления услуг | 61 куб.м. | 2011 г. | 1260,0 | 1260,0 |  |  |  |  | аукцион |
|  | ИТОГО |  |  |  | 3570,0 | 3570,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция водонапорной башни с.Бутаково | Улучшение качества предоставления услуг | 24 куб.м. | 2012 | 1575,0 |  | 1575,0 |  |  |  | аукцион |
| 4 | Реконструкция скважины с.Бутаково | Улучшение качества предоставления услуг | 85 м. | 2012 | 210,0 |  | 210,0 |  |  |  | аукцион |
|  | ИТОГО |  |  |  | 1785,0 |  | 1785,0 |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция водонапорной башни д.Юрлагино | Улучшение качества предоставления услуг | 38 куб.м. | 2013 | 1155,0 |  |  | 1155,0 |  |  | аукцион |
|  | ИТОГО |  |  |  | 1155,0 |  |  | 1155,0 |  |  |  |
| 6 | Провести водопроводной сети д.Юрлагино | Снижение себестоимости, повышение уровня благоустройства | 400 м. | 2014 | 735,0 |  |  |  | 735,0 |  | аукцион |
| 7 | Реконструкцию водопроводной сети д.Мамешево | Снижение себестоимости, повышение уровня благоустройства | 200 м. | 2014 | 420,0 |  |  |  | 420,0 |  | аукцион |
|  | ИТОГО |  |  |  | 1155,0 |  |  |  | 1155,0 |  |  |
| 8 | Реконструкция водонапорной башни д.Курманово | Улучшение качества предоставления услуг | 33 куб.м. | 2015 | 1155,0 |  |  |  |  | 1155,0 | аукцион |
|  | ИТОГО |  |  |  | 1155,0 |  |  |  |  | 1155,0 |  |
|  | Всего инвестиций за период, в том числе собственные средства |  |  | 2011-2015 | 8820,0 | 3570,0 | 1785,0 | 1155,0 | 1155,0 | 1155,0 |  |

# Источники финансирования мероприятий и решений программы.

Инвестиционная программа коммунального комплекса                                         Бутаковского сельского поселения до 01.09.2015 г.

с. Бутаково

| Наименование объекта | Планируемые работы | Стоимость (руб.) | оплата | фактически |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт колонок 14 шт. | Откачка воды, замена возвратной пружины, замена сетки. | 10250 | Собственные средства предприятия |  |
| Замена катушки 1 шт. | Раскопка трассы, выемка старой катушки и замена на новую, засыпка трассы | 3 000 | Собственные средства предприятия |  |
| Ремонт отстойников. 1 шт. | Очистка, промывка, заделка трещин. | 10 400 | Собственные средства предприятия |  |
| Ремонт насосной станции. | Замена двери, косяков | 4 000 | Собственные средства предприятия |  |
| Водонапорная башня. | Сварочные работы стыков бака башни. | 12 000 | Собственные средства предприятия |  |
| Подсоединение жилых домов к водопроводу 2 шт. | Копка траншеи, врезка к водопроводу, укладка водопровода, засыпка траншеи. | 14000 | Средства физ.лица |  |

д. Мамешево

| Ремонт колодцев 5шт. | Откачка воды, ремонт крышек колодцев, сварочные работы. | 4 500 | Собственные средства предприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена катушки 1шт | Снятие старой катушки и заменить на новую | 4 000 | Собственные средства предприятия |  |
| Подсоединение жилых домов к водопроводу 2 шт. | Копка траншеи, врезка к водопроводу, укладка водопровода, засыпка траншеи. | 14000 | Средства физ.лица |  |

д.Юрлагино

| Водонапорная башня | Промывка водопровода | 5 000 | Собственные средства предприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

д.Курманово

| Водонапорная башня | Утепление | 4500 | Собственные средства предприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Колодцы 4 шт. | Откачка, замена выводов (трубы, шланги) | 4 500 | Собственные средства предприятия |  |

| Подсоединение жилых домов к водопроводу 2шт | Копка траншеи, врезка к водопроводу, укладка водопровода, засыпка траншеи. | 14000 | Средства физ.лица |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: |  | 103160 руб. |  |  |

д.Копейкино

Всего в ходе реализации программы на 2011 - 2015 годы предусмотрено:

1. Развитие инженерной инфраструктуры поселения  и выполнения мероприятий по модернизации объектов жилищно-коммунального комплекса,  а именно:

1) .Проведена реконструкция водопроводной сети  в д.Копейкино в 2011 г.- из Федерального бюджета 2090,0 тыс.руб. собственные средства- 110,0 тыс.руб.                                                                                 2). Проведена реконструкция водопроводной башни в д.Копейкино в 2011 г.-           из Федерального бюджета 1140,0 тыс.руб. собственные средства - 60,0 тыс.руб.                                                                                   3). Провести реконструкцию водонапорной башни в с.Бутаково. в 2012 г.- из Федерального бюджета 1425,0 тыс.руб. собственные средства - 75 тыс.руб.;  реконструкцию скважины с.Бутаково. в 2012 г. – из Федерального бюджета 190,0 тыс.руб. собственные средства -10 тыс.руб.

4). Провести реконструкцию водонапорной башни в д.Юрлагино. в 2013 г. -  из Федерального бюджета 1045,0 тыс.руб. собственные средства - 55 тыс.руб.

5). Провести реконструкцию водопроводной сети в д.Юрлагино 400 м. в 2014 г. - из Федерального бюджета 665,0тыс.руб. собственные средства -35 тыс.руб.;    реконструкцию водонапорной сети в д.Мамешево 200 м. в 2014 г.- из Федерального бюджета 380,0 тыс.руб. собственные средства -20 тыс.руб.

б). Предупреждение и снижение ущербов от наводнений и др. воздействия вод – обваловка устьев водозаборных скважин (затраты собственные средства 1000,0 тыс.руб)

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, собственные средства предприятий, заемные средства.

Программа подлежит корректировке в ходе ее выполнения.

После завершения необходимого обследования и инвентаризации объектов жилищно-коммунального хозяйства и ежегодно, при формировании местного бюджета исполнителями программы будут вноситься предложения администрации Бутаковского сельского поселения по уточнению сроков и объемов необходимых работ. Кроме того, ежегодно объемы финансирования мероприятий программы подлежат уточнению с учетом уровня инфляции.

Корректировка программы осуществляется ее государственным заказчиком - администрацией  Бутаковского сельского поселения.

Финансовые средства на реализацию программы планируется формировать за счет бюджетных и внебюджетных источников.

Мобилизация финансовых ресурсов на выполнение работ по развитию систем коммунальной инфраструктуры будет осуществляться с привлечением средств:

- местного бюджета;

- внебюджетных источников, в том числе: ИП  Юрлагин, населения;

- частных инвестиций, кредитов, займов и т.д.

В качестве софинансирования будут использованы средства федерального и областного бюджетов в рамках областных целевых программ "Техническое перевооружение в жилищно-коммунальном комплексе Омской области" на 2011 - 2015 годы, «Энергоресурсосбережение Омской области», «Обеспечение населения Омской области питьевой водой на 2011-2015 годы», «Социальное развитие села до 2015 года»

Предварительная динамика тарифов на холодное водоснабжение для  населения  до 2015 года.

|  |  | Ед.изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение | Население | руб./куб.м | 38,68 | 38,68 | 40,59; с июля 43,03 | 43,38 | 48,03 | 51,23 |
|  | Прочие потребители | руб./куб.м | 38,68 | 38,68 | 40,59; с июля 43,03 | 43,38 | 48,03 | 51,23 |
| Темп роста к году % |  | % |  |  | 4,7 | 6,9 | 11 | 6,7 |

Прогнозный размер платы населения за холодное водоснабжение до 2015 года

| Наименование | Норматив потребления |  |  |  |  |  | Плата по нормативам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Жилые дома с водопроводом канализацией, без ванн, без душа, без горячего водоснабжения | - | - | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | - | - | 124,4 | 125,4 | 138,8 | 148 |
| Жилые дома, оборудованные водопроводом без канализации. | 1,55 | 1,55 | 1,369 | 1,369 | 1,369 | 1,369 | 59,9 | 59,9 | 58,9 | 59,3 | 65,7 | 70,1 |
| Жилые дома без водопровода, без канализации, используемых воду из водоразборных колонок | 0,9 | 0,9 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 34,8 | 34,8 | 39,3 | 39,6 | 43,9 | 46,8 |

Проверка критериев доступности

| Показатель | Единица измерения |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерий № 1. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельно допустимое значение критерия | % |  | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| Прогнозное значение критерия | % |  | 12,5 | 12,5 | 12 | 12 | 12 |
| Критерий № 2. Уровень собираемости платежей за ЖКУ |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельно допустимое значение | % |  | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Прогнозное значение | % |  | 89 | 90 | 92 | 93 | 93 |
| Критерий № 3.Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельно допустимое значение |  | % | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Прогнозное значение |  | % | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
| Критерий № 4.Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельно допустимое значение | % |  | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| Прогнозное значение | % |  | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |

- МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечиваться достоверной информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.

| № | Мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. | Выдача технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию коммунальной инфраструктуры Бутаковского сельского поселения | Администрация Бутаковского сельского поселения Знаменского муниципального района. |
| 2. | Расчет финансовых потребностей по инвестиционной программе, надбавок и тарифов: - надбавки к ценам (тарифам) для потребителей; - надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса; - тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры; - тарифа организации коммунального комплекса на подключение. | Администрация Бутаковского сельского поселения Знаменского муниципального района. |
| 3. | Анализ доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса | Администрация Бутаковского сельского поселения Знаменского муниципального района. |
| 5. | Утверждение инвестиционных программ, установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей | Совет Бутаковского сельского поселения |
| 6. | Установление надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение | Совет Бутаковского сельского поселения |
| 7. | Заключение договора между Администрацией Бутаковского сельского поселения и организацией коммунального хозяйства, определяющего условия реализации инвестиционных программ | Администрация Бутаковского сельского поселения, ИП Юрлагин |
| 8. | Заключение договоров с потребителями товаров и услуг организаций коммунального комплекса | Организация коммунального хозяйства |
| 9. | Мониторинг исполнения инвестиционных программ | Администрация Бутаковского сельского поселения |
| 10. | Публикация информации о тарифах и надбавках, инвестиционных программах и результатах мониторинга их выполнения | Районная газета «Вперед» |

Индикаторы по мониторингу реализации Программы:

-	ввод жилищного строительства 0,43 (тыс. м2),

-	количество земельных участков для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой 6 шт.,

-	количество подготовленных технических заданий для разработки инвестиционных программ,

-	количество разработанных и утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Основными задачами управления реализацией Программы являются:

- обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Бутаковского сельского поселения;

- привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;

- обеспечение эффективного и целевого использования финансовых ресурсов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.

Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организации коммунального хозяйства проводится Администрацией Бутаковского сельского поселения в целях обеспечения тепло-, водоснабжения, своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг включает в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных производственными и инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса проводится в соответствии с методикой проведения указанного мониторинга, содержащей перечень экономических и иных показателей, применяемых  для анализа информации о выполнении производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса.

Государственный заказчик программы – Администрация Бутаковского сельского поселения в пределах своей компетенции:

- обеспечивает формирование нормативной правовой базы для реализации программы;

- организует выполнение мероприятий программы и обеспечивает финансирование ее мероприятий в установленном объеме за счет средств местного бюджета;

- осуществляет общую координацию и контроль за выполнением мероприятий программы;

- совместно с исполнителями программы ежегодно вносит областным органам исполнительной власти предложения по финансированию отдельных мероприятий программы за счет средств областного и федерального бюджетов.

Контроль за ходом реализации «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бутаковского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области на 2011-2015 годы» осуществляет Совет Бутаковского сельского поселения  (в части использования средств местного бюджета на реализацию программы), Администрация Бутаковского сельского поселения.

# ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Бутаковского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния  окружающей среды.

Развитие системы  электрических  сетей

-	обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией  сельской инфраструктуры, снижение потерь эл. энергии на 14%

-	обеспечение электрической энергией объектов нового строительства.

Развитие системы  теплоснабжения

-	повышение надежности и качества теплоснабжения,

-	обеспечение подключения  нагрузок при строительстве новых жилых домов к сетям газопроводов,

-	снижение износа тепловых сетей

- улучшение экологической обстановки в связи с переводом котельных на природный газ.

- перевод котельных на природный газ позволит снизить расходы на топливную составляющую

- установка модуля на котельные снизит расходы на эл. Энергию (разница в мощности котлов)

- снижение расходов на з/плату, снижение общеэксплуатационных расходов

Развитие  системы водоснабжения

- повышение надежности водоснабжения,

- повышение экологической безопасности в Бутаковском сельском поселении,

- соответствие параметров качества питьевой воды  установленным нормативам СанПиН – 100 %,

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции,

- снижение потерь воды, позволит сэкономить эл. энергию на подъем и отпуск воды потребителям на 40 %

- установка приборов учета расхода воды в каждом доме (квартире) позволит сократить расход воды населением

- реконструкция водопроводных сетей позволит сократить расходы на ремонт и техническое обслуживание, на данный момент затраты на ремонт составляет до 23% от себестоимости

- строительство нового водопровода и благоустройство домов водопроводом   позволит увеличить объем отпущенной воды, рост доходов составит 30%, что также позволит снизить себестоимость

- строительство мини напорной канализации позволит благоустроить жилищный фонд – дополнительные доходы за счет  подключенных потребителей услуг на водоотведение позволят снизить себестоимость по водоотведению на 15%

Обеспечение развития жилищного строительства

- обеспечение развития жилищного строительства в Бутаковском сельском поселении,

-  создание благоприятных условий для жителей сельского поселения.

СОВЕТ БУТАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЗНАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 20. 12. 2012 г.                                                                           №  30

Об утверждении

«Программы Комплексного развития                                                          систем коммунальной инфраструктуры                                         Бутаковского сельского поселения                                                   Знаменского муниципального района Омской области »

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ; Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 № 210-ФЗ, распоряжение Правительства Омской области от 13 апреля 2006 года             №  55- рп «О дополнительных мерах по реформированию жилищно-коммунального комплекса и тарифообразованию в муниципальных образованиях Омской области». Совет Бутаковского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить   «Программу Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бутаковского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области»  в следующей редакции. Приложение прилагается.

2. Отменить  «Программу Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бутаковского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области» принятую решением Совета от 04.05.2012 г. № 16

Глава Бутаковского                                                                                                          сельского поселения:                                          В.Н.Зинич