ГЛАВА БУТАКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗНАМЕНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2021 г.		№ 11-П

с. Бутаково

Об обеспечении безаварийного пропуска талых и паводковых вод весной 2021 года

В целях обеспечения безаварийного пропуска талых и паводковых вод весной 2021 года,  руководствуясь ст. 4 Устава Бутаковского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить состав противопаводковой комиссии сельского поселения (приложение №1).

- Утвердить план организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории Бутаковского сельского поселения в период весеннего половодья 2021 года (приложение № 2).

- Рекомендовать всем руководителям всех форм собственности организовать работу по выполнению профилактических мероприятий.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения		                                  Э.М. Ахметов

Приложение № 1 к постановлению

Главы Бутаковского сельского поселения

Знаменского муниципального района

Омской области

От 12.03.2021 г. № 11-П

Состав

противопаводковой комиссии сельского поселения

Ахметов Э.М. – Глава сельского поселения, председатель комиссии

Юрлагина Е.А. – Заместитель главы сельского поселения

Лукина Л.М. – фельдшер (по согласованию)

Юрлагин Г.А. – глава КФХ (по согласованию)

Приложение № 2 к постановлению

Главы Бутаковского сельского поселения

Знаменского муниципального района

Омской области

От 12.03.2021 г. № 11-П

ПЛАН

Организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории Бутаковского сельского поселения в период весеннего половодья 2020 года

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | Организация работы по изучению условий прохождения весеннего половодья на территории сельского поселения в предыдущие годы, факторов, влияющих на возникновение чрезвычайных ситуаций в 2021 году | До 31.03.2021 г. | Глава сельского поселения |  |
| 2 | Вести наблюдение за паводковой обстановкой на территории сельского поселения | Постоянно с 20.03.2021 г. | Глава сельского поселения |  |
| 3 | Корректировка планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья | Постоянно в период весеннего половодья | Заместитель главы сельского поселения |  |
| - Основные инженерно-технические мероприятия по предупреждению возникновения ЧС и уменьшения опасных последствий весеннего половодья |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение мероприятий по обеспечению быстрого и полного стока поверхностных вод, особенно с участков с высоким уровнем залегания грунтовых вод и перегороженных искусственными сооружениями, уборка и вывоз снега с территории сельского поселения | До 31.03.2021 г. | Глава сельского поселения |  |
| 2 | Очистка от снега и льда дорог и кюветов, водопропускных труб | Постоянно до окончания весеннего половодья | Глава сельского поселения |  |
| 3 | Очистка от снега и льда крыш зданий жилого фонда, социального и производственного назначения на территории сельского поселения, организаций | Постоянно до окончания весеннего половодья | Глава сельского поселения, руководители |  |
| 4 | Очистка отстойников канализационных стоков и прилегающих территорий от снега | С 20.03.2021 г.-20.04.2021 г. | Глава сельского поселения, Владельцы жилых помещений |  |
| 5 | Обследование и принятие мер по ремонту, дополнительному укреплению, обеспечению надежности и безаварийной работе объектов и сетей тепло- и водоснабжения | С 20.03.2021 г.-20.04.2021 г. | Глава сельского поселения |  |
| 6 | Принятие мер по исключению выхода на лед граждан | С 30.03.2021 г. | Глава сельского поселения |  |
| - Порядок сбора, анализа и представления информации о состоянии паводковой обстановки |  |  |  |  |
| 1 | Представление информации в ЕДДС Знаменского муниципального района о состоянии паводковой обстановки | Еженедельно по четвергам | Глава сельского поселения |  |
| 2 | Доклад в ЕДДС Знаменского муниципального района при угрозе или возникновении ЧС в период весеннего половодья | Немедленно тел. 21-2-26 | Глава сельского поселения |  |