**ГЛАВА БУТАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЗНАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 11.03.2024 г. № 14- П**

**О внесении изменений в Постановление Главы Бутаковского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области от 31.08.2016 № 48-П «Об утверждении программы Бутаковского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области**

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Бутаковского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области (2017-2026 годы)»**

В соответствии с Федеральным законом № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 14 июня 2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения в приложение №1 Постановления Главы Бутаковского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области от 31.08.2016 № 48-П «Об утверждении программы Бутаковского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Бутаковского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области (2017-2026 годы)» (приложение №1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Бутаковского сельского поселения.

Глава сельского поселения: Э.М.Ахметов

Приложение 1

ПРОГРАММА БУТАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗНАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

**"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Бутаковского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области на 2017 - 2026 годы"**

**1. Паспорт**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа Бутаковского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Бутаковского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области на 2017 - 2026 годы» |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» |
| Заказчик | Администрация Бутаковского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области, 646541, Омская обл., Знаменский район с. Бутаково, ул. Школьная,6 |
| Разработчик | Администрация Бутаковского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области, 646541, Омская обл., Знаменский район с. Бутаково, ул. Школьная,6 |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий | Программа включает в себя следующие программные мероприятия по направлениям:  Мероприятия по повышению эффективности оказания муниципальных услуг и управления имуществом в коммунальном хозяйстве   * Совершенствование системы управления коммунальным хозяйством; * Совершенствование системы финансирования коммунального хозяйства; * Подготовка законодательной базы и нормативно-правовое обеспечение;   - Повышение эффективности бюджетных расходов на коммунальное хозяйство. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа рассчитана на срок 2017-2026 гг. и включает в себя следующие этапы:  **На 1-ом этапе (2017-2021 гг.)** предусматривается:  Приоритетным направлением является модернизация систем коммунальной инфраструктуры для качественного и надежного предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям при соответствии требованиям экологических стандартов;  **На 2-ом этапе (2022-2026 гг.)** предусматривается:  поддержание бесперебойного функционирования системы коммунальной инфраструктуры, обеспечение её сохранности и улучшение её эксплуатационных характеристик, уменьшение сроков ремонтов на объектах коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности и охрана окружающей среды, заключение концессионного соглашения. |
| Цель программы | Модернизация систем коммунальной инфраструктуры для качественного и надежного предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям при соответствии требованиям экологических стандартов. |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация функционирования систем коммунальной инфраструктуры поселения;   1. Комплексная модернизация и реконструкция существующей системы; 2. Формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов снижения стоимости услуг при сохранении объемов и качества предоставления услуг, устойчивости функционирования систем коммунальной инфраструктуры; 3. Совершенствование экономических и организационных механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры. |
| Перечень основных мероприятий | 1.Строительство, реконструкция или модернизация систем водоснабжения.  2.Повышение устойчивости и надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.  3.Повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями, снижение потерь воды в сетях.  4.Снижение уровня износа объектов водоснабжения, повышение качества питьевой воды, обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности. |
| Финансовое обеспечение | Финансирование программы предусмотрено в объеме 162.00 тыс. руб. за счет средств бюджета Бутаковского сельского поселения. Допускается привлечение денежных средств из других бюджетов и от частных инвесторов. |
| Важнейшие целевые показатели | 1. Критерии доступности (доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, численность населения с доходами ниже прожиточного уровня, уровень собираемости платежей) 2. Протяженность отремонтированных водопроводных сетей 3. % охвата приборами учёта 4. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене. 5. Ввод в действие объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Бутаковского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды |

**2.ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

Бутаковское сельское поселение в соответствии с генеральным планом Омской области находится в пределах границ Омской области.

Бутаковское сельское поселение входит в состав Знаменского района, расположенного в северной части области.

На территории поселения расположены 5 населенных пункта:

- с. Бутаково,

- д. Копейкино,

- д. Юрлагино,

- д. Курманово,

- д. Мамешево

По состоянию на 1 января 2024 года численность населения Бутаковского сельского поселения – 643 человека.

По состоянию на 1 января 2024 года:

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность населения, человек | Расстояние от населенного пункта до с. Знаменское, км |
| ***Бутаковское сельское поселение*** | 228 | 643 |  |
| с. Бутаково | 101 | 302 | 18 |
| д. Копейкино | 69 | 186 | 30 |
| д. Юрлагино | 3 | 0 | 27 |
| д. Курманово | 19 | 52 | 20 |
| д. Мамешево | 36 | 103 | 13 |

В поселении химически опасных объектов нет, имеется 1 котельная которая снабжает теплом Бутаковскую СОШ, здание администрации, церковь и сельский дом культуры, жилой фонд отапливается от индивидуальных источников теплоснабжения.

Общая площадь жилого фонда составляет 18,5 тыс. м2.

Энергоснабжение Бутаковского сельского поселения на 100% обеспечивает ООО ОЭК. Степень изношенности линий электропередач составляет от 20 до 65 %. Обслуживаемые объекты: жилые дома- 235 шт., административные здания- 10.

Бутаковское сельское поселение запитывается водой с местных водозаборных скважин, через водонапорные башни. Обслуживаемые объекты : жилые дома - 228 шт, Административные здания – 10 шт,.

Общая протяженность водопроводных сетей- 8382 км. Ресурсоснабжающей организацией сельского поселения является КФХ Юрлагин Г.А..

Централизованное водоотведение в Бутаковском сельском поселении отсутствует. Тарифы на услуги организаций коммунального комплекса на 2023-2024 гг. составляют:

Водоснабжение – 54,29 руб/м3

В настоящее время в поселении не ведётся индивидуальное жилищное строительство.

В народном образовании сохранена сеть дошкольных и школьных образовательных учреждений. А это 1 детское дошкольное учреждение, 1 общеобразовательная школа. Работают сельский Дом культуры и клубы, магазины, почта России.

**Анализ существующей организации систем коммунальной инфраструктуры**

***Система водоснабжения***

В основном забор воды производится водозаборных скважин. Обеззараживание воды не производится. По Бутаковскому сельскому поселению износ сетей составляет 75%, очистных сооружений нет .

Ремонт водопроводных сетей и замена старых на новые позволит сократить потери воды, снизить количество порывов и аварийных ситуаций, снизить расходы КФХ Юрлагин Г.А. на ремонтно-восстановительные работы, улучшить обеспечение населения водой. По состоянию на 1 января 2023 г. жилищный фонд оборудованный водопроводом составил 83,2 % от общего жилого фонда. Отпущено воды всем потребителям по поселению –11,55 тыс.м3. протяженность сетей – 8,382 км. Обслуживанием занимается КФХ Юрлагин Г.А.

В 2022 году была оформлена в собственность ремонт и отремонтирована водонапорная башня в д. Мамешево.

В 2023 году произведен частичный ремонт и модернизация водонапорной башни д. Курманово.

В 2024 году планируется замена 0,4 км. водопроводных сетей в д. Мамешево

Планируемая выручка, с учетом роста тарифа в пределах инфляции и предельных утвержденных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов по годам, приведена в таблице №2

#### Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед. изм. | 2017 по факту | 2018  По факту | 2019  По факту | 2020  По факту | 2021  По факту | 2022  По факту | 2023 | 2024 | 2025г. | 2026г. |
| Объем предостав. услуг всего | Тыс. м3 | 15,281 | 14,717 | 11,89 | 12,13 | 11,76 | 11,55 | 12,2 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| В т.ч. население | Тыс. м3 | 12,051 | 11,487 | 8,66 | 8,9 | 8,53 | 8,32 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 8,97 |
| предприятия | Тыс. м3 | 3,093 | 3,230 | 3,230 | 3,230 | 3,230 | 3,230 | 3,230 | 3,33 | 3,33 | 3,33 |
| Тариф | руб | 42,64 | 45,15 | 40,98 | 42,18 | 45,18 | 48,65 | 54,29 | 59,17 | 64,5 | 70,03 |
| Выручка | Тыс. руб. | 642,35 | 566,83 | 449,8 | 464,3 | 598,2 | 637.0 | 691,94 | 703,15 | 727,55 | 749,2 |

Ремонт и модернизация водопроводной сети и водонапорной башни позволит значительно сократить потери воды, снизить затраты на электроэнергию. Динамика потребления воды, себестоимости и тарифов до 2023 года по Бутаковскому сельскому поселению приведена в таблице:

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | 2017  По факту | 2018  По факту | 2019  По факту | 2020  По факту | 2021  По факту | 2022  По факту | 2023 | 2024 | 2025г. | 2026г. |
| Отпущено воды | Тыс. м3 | 15,281 | 14,717 | 11,89 | 12,1 | 11,76 | 11,55 | 12,2 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| В т.ч. население | Тыс. м3 | 12,051 | 11,487 | 8,66 | 8,9 | 8,53 | 8,32 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 8,93 |

***Анализ дебиторской и кредиторской задолженностей предприятий жилищно-коммунального комплекса***

Задолженность населения по коммунальным услугам по состоянию на 1 января 2024 года составила 118 тысяч рублей. Ведется работа по ликвидации задолженности потребителей за оказанные услуги перед предприятием, оказывающим коммунальные услуги.

***Тарифная политика***

Тарифы на услуги организаций коммунального комплекса в предстоящей период будут расти в пределах инфляции и предельных утвержденных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов. Ожидаемое изменение тарифов на основные услуги ЖКХ приведены в таблице №4

Таблица №4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименова-ние основных тарифов | Еди-ница измерения | годы | | | | | | | | | |  |
| 2017  По факту | 2018  По факту | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Холодное водоснаб-жение | руб/м3 | 42,64 | 45,15 | 40,98 | 40,92 | 43,70 | 46,72 | 49, 20 | 69,2 | 81,03 | 81,03 |

**3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Реализация программы осуществляется в течение 2017 – 2026 годов. Выделено 2 этапа реализации программы. 1 этап с 2017 года по 2021 год. 2 этап с 2022 года по 2026 год.

**4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БУТАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ**

Численность населения ежегодно увеличивается. Увеличение численности влечёт за собой увеличение ввода в эксплуатацию жилья и строительство учреждений социальной сферы и, соответственно увеличение потребления коммунальных услуг.

Ввод в эксплуатацию жилых домов и учреждений социальной сферы

Таблица № 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г |
| Кол-во вводимых квартир (шт) | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
| Площадь вводимых квартир (м2) | 140 | 120 | 100 | - | - | 70,3 | - | - | 180 | 65 |
| Кол-во вво-димых объек-тов социальной сферы шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Площадь вво-димых объек-тов социальной сферы м2 |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Кол-во прочих вводимых объектов (шт) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего площадь вводимых объектов (шт) | 140 | 120 | 100 | - | - | 70,3 | - | - | 180 | 60 |

Анализируя таблицу № 5, можно сделать вывод, что в связи с введением в действие новых площадей как жилого, спрос на холодную воду будет увеличиваться, а это требует дополнительных мощностей подачи воды, обновления водопроводных трасс.

**5.ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

Индикаторы по мониторингу реализации подпрограммы:

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, обеспечивающей мониторинг динамики развития систем коммунальной инфраструктуры Бутаковского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области. В качестве целевых индикаторов приняты следующие показатели:

- снижение аварий систем коммунальной инфраструктуры 7-10%;

- снижение ущерба от аварий на 16%;

- повышение качества питьевой воды.

На территории Бутаковского сельского поселения сложилась благоприятная среда для проживания населения с учётом доступности потребляемых коммунальных услуг, как за прошедший период, так и на период до 2026 года. Рост заработной платы и других социальных выплат и пособий опережает рост тарифов на коммунальные услуги и, как следствие, уменьшается доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи.

В современном мире уже сложно представить жизнь без стиральной машинки-автомата, без титана-водонагревателя, без душа и унитаза. Сельские жители тоже не хотят быть в стороне от цивилизации, поэтому спрос на потребление воды растет не только из-за роста численности населения, а также за счет улучшения условий проживания сельчан. Существующее положение дел в коммунальном хозяйстве сельского поселения на фоне положительных показателей, установленных РЭК, нельзя назвать хорошим, так как водопроводные трассы изношены до 75%, отсюда и потери воды, которые составляют до 5% от объёма поднятой воды. Одним из способов снижения потерь воды в настоящее время является установка счётчиков учёта воды как в организациях, так и в квартирах. Степень оснащённости приборами учёта составляет 38 %.

1. **ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. Но из-за высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, их технологической отсталости, низкой эффективности системы управления, затратных методов ценообразования на услуги организаций коммунального комплекса, преобладания административных методов хозяйствования, на деле имеем недостаточное качество предоставляемых коммунальных услуг, неэффективное использование природных ресурсов, загрязнение окружающей среды.

Таблица № 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Цель проекта | Технические параметры | Срок реали-зации | Затраты на реализацию программы |
| Ремонт водопроводной сети в д. Мамешево, ул. Центральная | Повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; | 400 м. | 2024годы | Затраты будут озвучены после утверждения инвестиционной программы |
| Ремонт водонапорной башни в д. Копейкино | Повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоснабжения; обеспечение экологической безопасности проекта | 1 шт. | 2024годы | Затраты будут озвучены после утверждения инвестиционной программы |

Программа развития системы водоснабжения включает проекты по подключению новых потребителей к системе водоснабжения, гарантированное обеспечение водой питьевого качества существующих и перспективных потребителей.

Эффективность инвестиций в проекты водоснабжения крайне низка, и большинство из них имеют длительный срок окупаемости. Однако социальная функция проектов, направленная на надежное функционирование и развитие системы водоснабжения, делает необходимым их реализацию.

Ключевыми, наиболее эффективными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергоэффективности жилых домов и бюджетных организаций являются: установка приборов учета воды и замена старых водопроводных сетей. Подпрограмма по энергосбережению принята в каждом бюджетном учреждении и сельском поселении иэффективность мероприятий,осуществляемые в рамках данной подпрограммы, отслеживается ежеквартально.

**7. ПУТИ РЕШЕНИЯ**

1.В 2017 – 2026 годах основными целями развития жилищно-коммунального комплекса являются: продолжение реформирования жилищно-коммунального комплекса, переход отрасли на режим безубыточного функционирования при одновременном смягчении для населения процесса реформирования системы оплаты жилья и коммунальных услуг, привлечение инвестиций для дальнейшего обновления жилищно-коммунальной инфраструктуры на основе современных технологий, повышение качества услуг, предоставляемых населению.

Достижение поставленных целей будет осуществляться путем решения ряда ключевых задач:

* проведение преобразований в сфере жилищно-коммунального хозяйства на основе формирования рыночных отношений, создания конкурентной среды;
* организация качественно новой схемы обслуживания жилищного фонда, развитие самоуправления граждан в данной сфере;
* привлечение инвестиций в развитие жилищно-коммунальной сферы.

Реализация планируемого комплекса мероприятий по развитию жилищно-коммунального комплекса позволит:

* повысить качество предоставляемых услуг и надежность функционирования систем жилищно-коммунального комплекса за счет снижения износа объектов инженерной инфраструктуры не менее чем на 10 %, уменьшения количества аварий на системах жизнеобеспечения;

Целью социальной политики Бутаковского сельского поселения в сфере жилищного строительства в 2017 – 2026 годах является обеспечение жителей поселения качественным и доступным жильем, увеличение ввода в эксплуатацию жилых домов, развитие ипотечного жилищного кредитования.

Ключевым инструментом достижения поставленной цели станет реализация на территории поселения приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье – гражданам России", в рамках которого предполагается обеспечить:

* формирование благоприятных условий для притока инвестиций в жилищное строительство;
* внедрение финансовых механизмов, обеспечивающих доступность приобретения жилья для граждан с различным уровнем доходов;
* совершенствование механизма обеспечения жильем молодых семей, молодых специалистов, работающих в сельской местности, ветеранов войны, работников бюджетной сферы, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
* реализацию мероприятий по модернизации жилищного фонда, ликвидации ветхого и аварийного жилья;
* формирование инженерной инфраструктуры для организации комплексной застройки территории поселения;
* создание условий для формирования рынка земельных участков для их предоставления застройщикам на конкурсной основе.

**8**. **ОБЪЁМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ**

Общий объем финансирования программы на 2017 - 2026 годы за счет средств местного бюджета составил 575,640, тысяч рублей в ценах соответствующих лет, в том числе:

- 2020 год – 0,0 тысяч руб.;

- 2021 год – 86640,00 тысяч руб.;

- 2022 год – 327,0 тысяч руб.;

- 2023 год – 162,0 тысяч руб.;

- 2024 год – 642,0 тысяч руб.;

- 2025 год – 0,0 тысяч руб.;

- 2026 год – 0,0 тысяч руб.;

Мероприятия с учетом распределения средств местного бюджета по направлениям финансирования указаны в приложении № 1 к программе.

Объемы финансирования программы могут корректироваться с учетом доходов местного бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период.

**9.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Бутаковского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды.

*Развитие системы водоснабжения*

* повышение надежности водоснабжения,
* соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН – 100 %,
* сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции,
* снижение потерь воды, позволит сэкономить эл. энергию на подъем и отпуск воды потребителям на 15%
* реконструкция водопроводных сетей позволит сократить расходы на ремонт и техническое обслуживание, на данный момент затраты на ремонт составляет до 13% от себестоимости

инфраструктуры на 2017 - 2026 годы»

Приложение 1

к муниципальной программе

Бутаковского сельского поселения

Знаменского муниципального района

Омской области

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры»

Объёмы финансирования мероприятий муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Знаменского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области на 2017 - 2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Срок  реали- зации, годы | Объем средств из местного бюджета, тыс. рублей | | | | | | | | | | |
| Всего 2017 –  2026 г. | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г |  |
| 1 | Реконструкция и модернизация водонапорной башни в д. Мамешево | 2017–2026 годы | 2900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 327,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого |  | 2900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 327,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Срок  реали- зации, годы | Объем средств из местного бюджета, тыс. рублей | | | | | | | | | | |
| Всего 2017 –  2026 г. | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г |
| 1 | Реконструкция и модернизация водонапорной башни в д.Курманово | 2017–2026 годы | 2900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 162,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого |  | 2900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1622,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Срок  реали- зации, годы | Объем средств из местного бюджета, тыс. рублей | | | | | | | | | | |
| Всего 2017 –  2026 г. | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г |
| 1 |  | 2017–2026 годы | 2900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого |  | 2900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 2

к муниципальной программе

Бутаковского сельского поселения

Знаменского муниципального района

Омской области

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры»

инфраструктуры на 2017 - 2026 годы»

Целевые индикаторы

реализации мероприятия муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Знаменского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области на 2017 - 2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значения целевых индикаторов | | | | | | | | | |
| 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г |
| 1 | Средняя стоимость коммунальных услуг | Руб. на 1 чел. в месяц | 300 | 370 | 440 | 500 | 570 | 620 | 700 | 750 | 800 | 850 |
| 2 | Средний совокупный доход на 1 чел. | Руб. в месяц | 9000 | 9500 | 10000 | 10500 | 11000 | 11500 | 0 | 12500 | 13000 | 13500 |
| 3 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | Предельная доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, установленная РЭК | % | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| 5 | Сумма оплаченных платежей за коммунальные услуги | Тыс.руб. в год | 3600 | 4440 | 5280 | 6000 | 6840 | 7440 | 8400 | 9000 | 9600 | 10200 |
| 6 | Уровень собираемости платежей | % | 95,2 | 95,3 | 95,5 | 95,7 | 95,8 | 96,1 | 96,4 | 96,7 | 97,0 | 97,3 |
| 7 | Минимальный уровень собираемости платежей, установленный РЭК | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 8 | Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума | Чел. | 243 | 240 | 236 | 230 | 228 | 227 | 223 | 220 | 215 | 210 |
| 9 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | 0,34 | 0,33 | ,032 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 10,4 | 9,8 | 9,4 | 9,1 |
| 10 | Предельная доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, установленная РЭК | % | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 11 | Численность населения, получающих субсидии | Чел. | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 12 | Доля получателей субсидий | % | 0,047 | 0,05 | 0,053 | 0,056 | 0,058 | 0,061 | 0,064 | 0,067 | 0,07 | 0,072 |
| 13 | Предельная доля получателей субсидий, установленная РЭК | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |